## Slide 1
Weekly 11
RELEASE 1.2 15/04/2026
Kevin Santiago Cuesta Hernández
Juan Sebastián Murcia Vargas
Carlos Andrés Villamil Yusunguaira
Andrés Felipe Ardila Fajardo
Diseño e implementación de un sistema POS basado en microservicios para facturación electrónica, integrado con un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN conforme a la normativa vigente.

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema POS (Point of Sale) distribuido, orientado a la gestión de inventarios y ventas en cacharrerías y locales de remates, caracterizados por la alta rotación y variedad de productos.
El sistema busca dar solución a los problemas de control manual y falta de trazabilidad en los procesos de venta, mediante el registro organizado de operaciones, el control de inventarios por bodega o local y la administración eficiente de productos.
Adicionalmente, el proyecto incorpora funcionalidades de facturación electrónica, permitiendo la generación de documentos electrónicos, el manejo de estados de validación y la trazabilidad de las facturas. Para garantizar el cumplimiento con la normativa colombiana vigente, se integrará un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, actuando como intermediario para la gestión de la facturación electrónica.
Todo esto se desarrolla bajo una arquitectura distribuida, escalable y organizada, adecuada para el análisis y desarrollo de sistemas distribuidos con fines académicos.

## Slide 3: ESTRUCTURA
RR. HH.
PLAN
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
DEL EQUIPO

## Slide 4: ¿QUÉ SE HIZO?
Enlace repo: https://github.com/RematePos/RematePos
En el frontend se avanzó en la construcción y ajuste de las pantallas relacionadas con el flujo de acceso y configuración del sistema. Se implementó la vista de login, permitiendo el ingreso de credenciales desde la interfaz y su integración con el servicio de autenticación. También se trabajó en la pantalla de registro, dejando lista la base visual y funcional para el manejo de nuevos usuarios dentro del flujo de acceso.

## Slide 5: ¿QUÉ SE HIZO?
Se avanzó en la incorporación de nuevas pantallas orientadas al módulo de facturación, pensadas para facilitar operaciones comunes dentro del sistema. Entre ellas se encuentran vistas como copia de factura, devoluciones y otras relacionadas con la gestión del proceso de venta y postventa y la configuración con el proveedor de factura electrónica.
. Se desarrolló la vista de Inventario, donde ya es posible visualizar productos registrados, consultar precio y stock, buscar productos y acceder a acciones como editar, eliminar o crear un nuevo producto.

## Slide 6: ¿QUÉ SE HIZO?

## Slide 7: ¿QUÉ SE HIZO?
También se implementó la pantalla de Nuevo producto, con un formulario que permite capturar nombre, categoría, descripción, precio, stock y URL de imagen; esto deja preparada la base para el registro completo de productos desde la interfaz.
Se avanzó en la pantalla de Ventas, donde ya se muestra el listado de productos disponibles, la opción de agregarlos al resumen de venta, el cálculo visual del total y la acción para finalizar la venta.

## Slide 8: ¿QUÉ SE HIZO?
Se avanzó en la estandarización del arranque del proyecto en Docker, dejando una guía única para ejecutar los microservicios por ambiente. Se organizó la configuración multiambiente para dev, qa, release y main, usando un docker-compose base más overrides por ambiente; además, se definió el uso de archivos .env por cada entorno para facilitar la ejecución y configuración del sistema.
Se documentó el proceso de validación mínima del sistema, verificando que los microservicios principales respondan correctamente, especialmente customer y product, junto con la definición de puertos y endpoints por ambiente para pruebas y seguimiento del despliegue.

## Slide 9: ¿QUÉ SE HIZO?

## Slide 10: ¿QUÉ FALTÓ?
Quedaron pendientes algunos ajustes de integración completa entre las pantallas y los servicios backend, especialmente en la validación final de respuestas, manejo de errores y pruebas completas del flujo entre login, registro e identificación del cliente. También faltan detalles visuales y de experiencia de usuario en algunas vistas, para que la navegación sea más clara y consistente.
Adicionalmente, se requiere terminar de validar la persistencia de sesión, la correcta redirección después del inicio de sesión y la conexión completa de algunas vistas secundarias asociadas a configuración de acceso y facturación.
Por otra parte, aún falta corregir y estabilizar la dockerización de los microservicios, con el fin de asegurar que los servicios puedan levantarse correctamente dentro del entorno definido, mantener su comunicación adecuada y facilitar las pruebas integrales del sistema en una arquitectura distribuida.

## Slide 11: ¿QUÉ SE VA A HACER?
.
Para la siguiente fase se continuará con el desarrollo e integración de funcionalidades pendientes del sistema, tomando como referencia las historias de usuario. Actividades enfocadas en fortalecer los módulos de inventario, ventas y facturación electrónica; especialmente en validaciones de integridad, definición e implementación de flujos de venta, validación de stock, sincronización de procesos y reglas de facturación. Además, se avanzará en funcionalidades asociadas a la generación de factura electrónica, consumo de servicios relacionados con facturación y estados del proceso, con el fin de seguir consolidando pantallas y flujos más completos dentro del frontend.